附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 基本事业费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 667豆各庄 | | | | | 实施单位 | | 北京市朝阳区豆各庄乡人民政府 | | | | |
| 项目负责人 | | 代意 | | | | | 联系电话 | | 65472318 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 531.5934 | | 531.5934 | 531.5934 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 531.5934 | | 531.5934 | 531.5934 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 乡域环境整治，绿化提升 | | | | | | 100% | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：绿化次数及养护面积 | | 至少进行2次绿化提升工程，绿化养护面积完成355422.56平米 | | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：绿化养护完成质量 | | 达到合格标准及绿化目标。 | | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：绿化养护完成进度 | | 严格按照市区两级制定的养护工作要求，年底前完成全年工作任务 | | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：成本核算 | | 总成本不超过社会平均成本5% | | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：绿化养护效果 | | 有效提升地区环境，保护地区林业资源可持续发展 | | 100% | 10 | | 9 | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：提升地区百姓宜居品质 | | 提升地区百姓宜居品质 | | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：保障乡域内绿化美化效果 | | 保障乡域内绿化美化效果 | | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：确保地区自管道路绿化景观完整 | | 确保地区自管道路绿化景观完整 | | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：居民对绿化满意度 | | 辖区居民对绿化满意度达到95%以上 | | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99 | |  | |

填表人： 代意 联系电话：65472318 填写日期：2022.1.7