|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 朝阳区背街小巷环境整治工程（第二批）街乡自管范围 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市朝阳区人民政府建外街道办事处 | | | | | 实施单位 | | 北京市朝阳区人民政府建外街道办事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 杨新记 | | | | | 联系电话 | | 58783606 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 684.6502 | 684.6502 | | 684.6502 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 684.6502 | 684.6502 | | 684.6502 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完成街道自管23条背街小巷整治提升通过规范朝阳区环境整治工程（第二批）街乡自管范围项目专项资金的使用，明确专项资金的使用目的，实现科学管理，充分此资金在背街小巷提升改造项目中的作用。 | | | | | | 按照“十有十无”标准对23背街小巷进行综合治理，背街小巷旧貌焕新颜。，使社区环境更加优美，提高人民生活质量。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：街巷数量 | | | 23 | 23 | 4 | | 4 | |  | |
| 指标2：增加绿化 | | | 1000平方米 | 1000平方米 | 4 | | 4 | |  | |
| 指标3：清洗粉饰建筑、墙体外立面 | | | 约5万平米 | 约5万平米 | 4 | | 4 | |  | |
| 指标4：修整围墙 | | | 1000米 | 1000米 | 4 | | 4 | |  | |
| 指标5：整修道路 | | | 5000余平米 | 5000余平米 | 4 | | 4 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：施工质量 | | | 符合居民需求和国家质量标准 | 符合居民需求和国家质量标准 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：验收质量 | | | 项目施工验收合格率100% | 项目施工验收合格率100% | 5 | | 5 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：按合同进度执行 | | | 2018年已完工 | 2018年已完工 | 3 | | 3 | |  | |
| 指标2：施工时间 | | | 2018年已完工 | 2018年已完工 | 4 | | 4 | |  | |
| 指标3：验收时间 | | | 2018年已完成 | 2018年已完成 | 3 | | 3 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：支出成本 | | | 按照审定金额支付执行 | 按照审定金额支付执行，三个标段共计684.6502万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：带动地区经济发展 | | | 优化营商环境，增加税收 | 优化营商环境，增加税收 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：公众服务能力提升 | | | 90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：增加绿化面积 | | | 1000余平方米 | 1000余平方米 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：减少污染天数 | | | 空气质量优良的天数 | 空气质量优良天数达280天 | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：地区居民满意度 | | | 社区居民满意度95% | 社区居民满意度95% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

填表人：孟甜甜 联系电话： 58783578 填写日期：2021年2月3日