附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 北京市森林防火视频监控及通信系统基础设施建设工程 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市园林绿化局 | | | | | 实施单位 | | 朝阳区园林绿化局 | | | | |
| 项目负责人 | | 高健 | | | | | 联系电话 | | 13911883507 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 270．66125 | 270．66125 | | 0 | | 10 | | 0 | | 0 |
| 其中：当年财政拨款 | | 270．66125 | 270．66125 | | 0 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 为深入贯彻市委、市政府的部署要求，满足森林防火形势发展需要，进一步加强视频监控及通信系统基础建设，加大视频监控的建设力度，解决盲区问题，按照全市“统筹规划、统一建设、统一管理、合理布局”的要求，实现“全域覆盖、联网共享、全时可用、全程可控”的目标。 | | | | | | 配合市园林绿化局做好工程选址和地质勘察工作 | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：数量指标 | | | 5 | 未开始 | 10 | | 0 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：铁塔高度 | | | 35米铁塔 | 未开始 | 10 | | 0 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1： 完成时间 | | | 一年内完成 | 未开始 | 10 | | 0 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：资金控制 | | | 2706612.5元 | 未开始 | 10 | | 0 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：强化森林防火预防，增强森林防火指挥能力 | | | 增强森林防火指挥能力 | 未开始 | 10 | | 0 | |  | |
| 指标2：维护社会面稳定 | | | 维护社会面稳定 | 未开始 | 10 | | 0 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：保护森林资源，保护人民群众生命财产安全 | | | 保护森林资源 | 未开始 | 10 | | 0 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：完善视频监控系统基础建设，防止森林火灾 | | | 防止森林火灾 | 未开始 | 10 | | 0 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | | 90% | 未开始 | 10 | | 0 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 0 | |  | |

填表人：郝旗 联系电话： 65041961 填写日期：