附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 养护及保洁经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市朝阳区园林绿化局 | | | | | 实施单位 | | 北京市朝阳区元大都城垣遗址公园 | | | | |
| 项目负责人 | | 刘晖 | | | | | 联系电话 | | 01084634582 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1559.7105 | 1559.7105 | | 1559.7105 | | 10 | | 100% | |  |
| 其中：当年财政拨款 | | 1559.7105 | 1559.7105 | |  | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完成各项绿化养护保洁任务、全年安全生产零事故 | | | | | | 全部完成 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：开展绿地养护管理作业总面积 | | | 950963.29平方米 | 950963.29平方米 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：绿地整洁优美，达到相应养护管理等级 | | | 950963.29平方米合格 | 950963.29平方米合格 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：养护保洁工作完成率绿地均达到相应养护标准 | | | 12月31日前100% | 12月31日前100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：养护成本 | | | 1559.7105万元 | 1559.7105万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：采用先进技术使绿地养护水平提高 | | | 减少重复投入 | 减少重复投入 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1:吸引游客，促进周边经济发展 | | | 周边经济有提升 | 周边经济有提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：保护环境，为动植物提供良好生长栖息地 | | | 环境良好 | 环境良好 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：各项工作有计划，可持续 | | | 有计划性，持续进行 | 有计划性，持续进行 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：公众满意度 | | | >95% | 96% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

填表人：刘晖联系电话：01084634582填写日期：2022.1.13